和弦与钢琴 Voicing 学习与测试工具

产品需求与验收规格 V2.0

Vendor-ready Product Specification

文档效力：乙方不得依赖参考视频、口头描述或自行推断未写明的交互。本文件及甲乙双方后续书面变更单是唯一需求与验收依据。

| 项目 | 已确认结论 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 可用于乙方评估、报价、开发与验收 |
| 产品语言 | 产品内所有可见文字均为英文；本说明文档使用中文 |
| 核心用户 | 具备基础乐理或键盘经验，并希望从中级进阶至专业水平的音乐学习者与创作者 |
| 核心目标 | 和弦发现、Voicing 记录、准确演奏测试、重复练习与和弦进行构建 |
| 首版形态 | 桌面优先 Web 应用；本地主机部署；可经 Cloudflare Tunnel 远程访问 |
| 数据原则 | 多用户、本地主机后端统一存储、跨设备同步、严格用户数据隔离 |

# 0. 审查结论与修订原则

原文已经较完整地描述了产品愿景和主要功能，但不足以保证乙方在完全看不到参考视频、无法持续向甲方确认的情况下，构建出“完全一致”的产品。主要问题不是功能数量不足，而是若干核心范围仍不可计算、不可测试或相互冲突。

| 风险 | 原文问题 | V2 处理 |
| --- | --- | --- |
| 技术架构冲突 | 原文同时要求无后端、IndexedDB 本地存储、多用户登录、跨设备一致与远程访问，无法同时成立。 | 改为本地主机前后端架构，SQLite 为唯一事实来源；IndexedDB 仅可作缓存。 |
| “所有和弦/所有调式”无边界 | 理论上组合无限，无法报价与验收。 | 以明确的 V1 调式清单、和弦生成语法和规范命名规则作为边界。 |
| 视觉依据缺失 | 原文多次引用视频布局，但乙方不能查看视频。 | 加入页面清单、桌面布局尺寸、组件位置和关键交互规则。 |
| 练习判定参数缺失 | 输入窗口、稳定时间、重复计数、错误音处理和踏板行为未量化。 | 定义固定判定状态机与默认时间参数。 |
| 离线与远程同步冲突 | 远程浏览器离线时无法访问本地主机数据。 | V1 不支持断网编辑；应用本体可缓存，但业务功能要求后端可达。 |
| 账号安全与管理缺失 | 未定义密码保存、会话、管理员操作与删除语义。 | 定义后端命令行管理、密码哈希、会话和数据隔离要求。 |
| 导出与播放不可验收 | BPM、时值、力度、拍号等未给出默认与范围。 | 固定 4/4、每和弦一小节、默认 BPM 120、默认 velocity 90。 |
| Progressions 规则不明确 | “常见进行”无法判断是否完成。 | 列出 V1 必须提供的进行模板。 |
| 缺少验收标准 | 功能描述无法直接变成测试用例。 | 为核心功能增加 Given/When/Then 式验收规则。 |

结论：按本 V2 文档实施后，乙方可以独立完成一个功能边界明确、可测试和可验收的首版产品。由于没有视觉原型，乙方仍可在不违反布局规范的前提下决定字体大小、间距、阴影和图标风格；这些纯视觉细节不应成为“完全像某视频”的验收依据。

## 0.1 规范用语

“必须 / MUST”：首版强制要求，不满足即视为未完成。

“应 / SHOULD”：强烈建议；若乙方不采用，必须书面说明替代方案及其影响。

“可 / MAY”：可选实现，不纳入首版强制验收。

未写入本文件的功能默认不属于首版范围。

# 1. 产品定位、目标与成功标准

本产品是面向音乐学习者与创作者的英文和弦学习与演奏测试工具。它不以长篇乐理课程为核心，而是把“查找和弦—试听—观察键盘—保存个人 Voicing—构建进行—反复准确演奏”串成一个可重复的实践闭环。

## 1.1 核心使用场景

用户按 Key、Scale/Mode 和 Chord Family 查找当前调内可用和弦，并查看正确拼写和组成音。

用户试听系统默认 Voicing，观察对应钢琴键，并通过 MIDI 键盘或屏幕钢琴保存自己的柱式 Voicing。

用户把喜欢的具体 Voicing 收藏、加入 Progression Builder、播放并导出为 MIDI。

用户在 Practice Mode 中练习抽象和弦音集合或精确到八度的具体 Voicing，并查看错误统计。

## 1.2 首版成功标准

同一用户从不同电脑或浏览器登录时，看到完全一致的个人 Voicing、收藏、练习记录和进行。

任何用户均无法通过正常界面或直接修改请求参数读取、修改或删除其他用户的数据。

和弦生成、音名拼写、调内筛选、转位和 MIDI 导出符合本规格中的确定性规则。

一名具备基础键盘能力的用户无需阅读技术说明，即可完成从选择和弦到完成一次 Practice Session 的闭环。

# 2. 首版范围与明确排除项

## 2.1 首版必须包含

英文登录页与本地多用户认证。

Chord Library、Favorites、Progression Builder、Practice Mode、Progressions、Settings 六个主页面。

和弦/调式生成与筛选、默认 Voicing、个人 Voicing、转位/低音切换。

屏幕钢琴、Web MIDI 输入、准确音高判定。

钢琴音色试听、进行播放、MIDI 文件导出。

后端统一存储、用户隔离、个人数据导入导出和管理员备份。

## 2.2 首版明确不包含

开放注册、网页端管理员面板、邮件验证、找回密码、第三方登录。

云数据库、第三方 SaaS 数据同步、多人协作或公开分享。

多乐器音色、音色商店、录音、音频导出、麦克风识别。

全局 Transpose、复杂钢琴卷帘、多轨 DAW、音符级时序编辑。

自动作曲、旋律生成、AI 续写、排行榜、经验值、生命值、签到和社交功能。

移动端完整适配；V1 仅保证桌面浏览器体验。

运行时网络爬取和弦资料。所有公式必须随版本以受控代码或数据文件发布。

# 3. 系统架构、部署与远程访问

## 3.1 强制架构

应用必须采用“浏览器前端 + 本地主机后端 + 本地主机数据库”的结构。单纯静态 SPA 加 IndexedDB 的方案不符合本规格。

| 层 | 要求 |
| --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript + Vite；负责 UI、音频、屏幕钢琴与客户端 MIDI。 |
| Backend | Node.js + TypeScript REST API；推荐 Fastify。可使用等价方案，但须经甲方书面同意。 |
| Database | SQLite，保存在运行应用的本地主机；推荐 Drizzle ORM 或等价迁移工具。 |
| Audio | Tone.js + 取得合法许可的钢琴多采样文件。 |
| Music theory | Tonal.js 辅助解析，自定义公式引擎决定最终范围、命名和筛选。 |
| MIDI input | 客户端浏览器 Web MIDI API；MIDI 设备连接在当前访问设备，而不是服务器。 |
| Remote access | Cloudflare Tunnel 将本地主机 HTTPS 服务映射到指定域名；Cloudflare 不作为业务数据存储。 |

## 3.2 网络与离线规则

当浏览器与本地主机后端可通信时，全部功能可用；用户可在同一局域网或通过 Cloudflare 域名访问。

同一台主机即使没有互联网，只要前端和后端仍可本地通信，核心功能必须可用。

远程设备在互联网断开或 Cloudflare Tunnel 不可达时，不支持登录、读取或写入业务数据。V1 不实现离线写入队列或冲突合并。

PWA 缓存只用于应用静态资源与钢琴采样，不得把 IndexedDB 当作用户数据的唯一来源。

# 4. 用户、认证、权限与数据隔离

## 4.1 用户模型

系统支持多个本地用户。用户名在系统内唯一，比较时不区分大小写，显示时保留创建时大小写。

产品不提供注册入口。用户只能由管理员在本地主机后端通过命令行或受保护脚本创建、禁用、重置密码或删除。

网页端不存在管理员角色、管理员菜单或管理其他用户的能力。管理员只是一种部署维护行为。

登录后用户只能访问自己创建或收藏的数据；系统公共和弦公式与公共 Progression Templates 对所有用户只读共享。

## 4.2 管理员命令

| 操作 | 行为 |
| --- | --- |
| user:create | 输入 username 和 password，创建启用状态用户。 |
| user:disable | 禁止用户继续登录，但保留其全部数据。 |
| user:enable | 重新启用已禁用用户。 |
| user:reset-password | 管理员设置新密码；不提供邮件重置。 |
| user:delete | 二次确认后永久删除该用户及其全部业务数据。执行前必须提示先备份。 |
| backup:full | 导出数据库、配置和版本信息到带时间戳的备份包。 |

## 4.3 安全要求

密码不得明文保存；必须使用 Argon2id 或同等级现代密码哈希。

登录会话使用 HttpOnly、Secure、SameSite Cookie；不得把长期认证令牌存入 localStorage。

连续失败登录必须限速；推荐同一用户名或 IP 在 15 分钟内最多 5 次失败。

所有用户业务表必须包含 userId；后端每个读写查询都必须从服务端会话取得 userId，禁止相信客户端传入的 userId。

删除或更新对象时必须同时校验对象 id 与当前 userId。

远程访问必须使用 HTTPS。

# 5. 产品语言、设备范围与界面结构

## 5.1 English-only 产品规则

产品运行界面必须全部使用英文。该规则涵盖按钮、菜单、标签、空状态、表单提示、错误信息、确认框、设备状态、Practice 结果、备份文件字段说明以及管理员命令输出。和弦符号和罗马数字属于音乐记号，可正常使用。不得出现中文占位文本。

## 5.2 目标设备

V1 为桌面优先 Web 应用，主要验收视口为 1440 × 900；最低支持视口为 1280 × 720。

低于 1024 像素宽时可显示“Desktop viewport required”，不要求完整移动端操作。

正式 MIDI 验收使用支持 Web MIDI 的桌面浏览器。

## 5.3 桌面布局

| 区域 | 强制行为 |
| --- | --- |
| Top bar | 固定高度约 64 px。显示产品名、Key、Scale/Mode、Chord View、搜索、MIDI 状态和当前用户菜单。 |
| Left navigation | 展开宽度 240 px，收起宽度 64–72 px。包含 Library、Favorites、Builder、Practice、Progressions、Settings。 |
| Main content | 占剩余区域，可滚动；不得被底部钢琴遮挡。 |
| Bottom piano | 固定在底部，高度 220–280 px；显示屏幕钢琴、当前音符、MIDI 连接和反馈图例。可通过按钮折叠。 |
| Builder drawer | 可作为主页面或右侧抽屉出现，但加入和弦后必须始终能看到 Builder 中的条目数量。 |

## 5.4 视觉与可用性

状态不得只依赖颜色；正确、错误、来源 Key、收藏和禁用状态必须同时使用文字、图标或图案。

所有关键按钮必须有英文 tooltip 或可见文字。

删除 Voicing、删除 Progression、清空 Builder、导入覆盖数据必须有确认步骤。

后台请求期间显示 loading；失败时显示可读的英文错误和可重试操作。

# 6. Key、Scale/Mode 与音名拼写范围

## 6.1 Root 选择

Root 选择覆盖 12 个音高类别：C、C♯/D♭、D、D♯/E♭、E、F、F♯/G♭、G、G♯/A♭、A、A♯/B♭、B。用户可在 Settings 中选择 “Prefer sharps”“Prefer flats” 或 “Contextual spelling”。默认使用 Contextual spelling。

## 6.2 V1 必须支持的 Scale/Mode

| 分组 | 英文显示名称 |
| --- | --- |
| Tonal | Major, Natural Minor |
| Church modes | Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Locrian |
| Minor variants | Harmonic Minor, Melodic Minor (ascending form) |
| Pentatonic / Blues | Major Pentatonic, Minor Pentatonic, Blues |

Ionian 与 Major 视为同一公式；Aeolian 与 Natural Minor 视为同一公式。界面不得重复显示两套等价选项。V1 不承诺“所有民族调式”；增加其他调式属于后续版本。

## 6.3 音名拼写

在具体 Key/Mode 上下文中，和弦组成音必须优先使用符合音阶级数字母顺序的拼写，例如 D Major 中使用 F♯ 而非 G♭。

当理论拼写需要双升或双降时，系统允许显示 𝄪 或 𝄫；搜索同时接受 x、## 和 bb 等 ASCII 输入。

脱离 Key/Mode 的 All Chords 视图使用用户的升降号偏好。

显示符号使用 ♯、♭、𝄪、𝄫；MIDI 导出只保存音高，不保存拼写。

# 7. 和弦公式引擎与 V1 和弦边界

重要范围变更：原文“自动生成所有可能和弦”不可验收。V1 的完成标准改为：系统必须正确生成本节定义的全部和弦家族、规则允许的组合和规范符号；超出语法的和弦不属于首版。

## 7.1 基础家族与规范符号

| 家族 | 必须支持的规范形式 |
| --- | --- |
| Triads | C, Cm, Cdim, Caug, Csus2, Csus4, C5 |
| Sixth | C6, Cm6, C6/9, Cm6/9 |
| Seventh | C7, Cmaj7, Cm7, CmMaj7, Cdim7, Cm7b5, CaugMaj7, Caug7, C7sus2, C7sus4 |
| Extended | C9, Cmaj9, Cm9, CmMaj9, C11, Cmaj11, Cm11, C13, Cmaj13, Cm13 |
| Added tone | Major, minor, sus2 or sus4 base plus one of add2, add4, add6, add9, add11, add13；规范示例：Cadd9、Cm(add9)、Csus4(add9)。 |

## 7.2 Altered Dominant 生成规则

基底允许 C7、C9、C11、C13 和 C7sus4。

变化音集合为 b5、#5、b9、#9、#11、b13。每个和弦允许 1–3 个变化音。

同一和弦不得同时包含 b5 与 #5；不得同时包含自然 9 与 b9/#9 的重复定义；其他冲突按同音级互斥处理。

规范显示顺序固定为 b5、#5、b9、#9、#11、b13，例如 G13b9#11。

生成后按实际音高类别集合与基础语义去重，但不得把不同功能名称自动合并为同一名称。

## 7.3 不生成独立基础卡片的情况

Slash chord / inversion：C/E 属于 C 的低音实现，不是新的基础和弦卡片。

省略音：no3、no5 等不生成新的基础和弦；省略只属于具体 Voicing。

重复音与跨八度排列：只属于具体 Voicing。

同音异名：同一上下文采用唯一规范拼写，不重复创建 enharmonic 卡片。

## 7.4 公式数据要求

每种和弦公式必须定义 interval set、quality-defining tones、optional tones、canonical symbol、family 和 complexity rank。

公式表必须版本化并有自动测试；运行时不得依赖网络爬虫。

Tonal.js 的结果只能作为计算辅助；当其符号或公式与本规格冲突时，以自定义公式表为准。

# 8. Chord Library、筛选、搜索与推荐

## 8.1 视图

In Scale：仅显示和弦完整定义的所有 pitch classes 都包含在当前 scale/mode 中的和弦。

Neighbor Keys：显示五度圈相邻根音、相同 scale/mode 类型中的和弦，并明确标注来源。

All Chords：不受当前 scale/mode 限制，允许按 root 和 family 浏览。

## 8.2 排序

In Scale 默认排序必须依次比较：scale degree、complexity rank、音符数量、canonical symbol。三和弦应在七和弦之前，七和弦在扩展与变化和弦之前。用户可切换 Name、Degree、Complexity 三种排序。

## 8.3 搜索

搜索忽略前后空格和大小写；接受 Unicode 与 ASCII 升降号，例如 G7♭9、G7b9、F#maj7。

输入完整合法符号时直接定位；输入部分文本时按 root、symbol 和 family 过滤。

无法解析时显示 “No matching chord symbol” 而不是静默返回空白。

## 8.4 Neighbor Key 规则

当前 root 上行纯五度与下行纯五度为两个相邻 root，scale/mode 类型保持不变。

推荐项必须与当前调内项分区显示，并带 “From G Major” 等英文标签。

推荐排序依次为：引入的调外 pitch classes 更少；与当前选中和弦共同音更多；与当前 scale 共享音更多；复杂度更低；符号字母序。

该推荐仅用于发现，不自动转调或修改 Builder 中已有项目。

# 9. Chord Card 与系统默认 Voicing

## 9.1 Card 必须显示

Canonical chord symbol。

组成音名。

当前 scale degree；All Chords 中显示 “—”。

Family 与 note count。

是否存在个人 Voicing 及其数量。

In Scale 或来源 Neighbor Key 的文字标签。

## 9.2 Card 操作

点击卡片主体：播放当前选中的 Voicing。

Play 按钮：与卡片主体相同行为。

Heart：收藏当前具体 Voicing。

Plus：把当前具体 Voicing 加入 Builder。

Voicing selector：切换 System Default 或个人 Voicing。

## 9.3 默认 Voicing 算法

Root position 的根音选择为 MIDI 48–59（C3–B3）区间内与和弦根音同名的唯一音。

其他和弦音按公式音程从低到高放置在根音之上，采用最接近的紧密位置；允许跨到 C4 以上。

默认 Voicing 是柱式和弦，所有 Note On 同时发生，试听时长 1.5 秒。

默认定义保留全部公式音。对于 11/13 和弦，可在实际默认 Voicing 中仅省略 perfect fifth；若省略，详情区必须显示 “Omitted in voicing: 5th”。

默认 velocity 固定为 90。

## 9.4 最近使用规则

若用户曾选择或播放某个个人 Voicing，则该 Voicing 成为该用户对该基础和弦的 recently used voicing；下次点击卡片默认播放它。用户可把任一个人 Voicing设为 explicit default，explicit default 优先于 recently used。

# 10. 用户自定义 Voicing

## 10.1 定义与限制

Voicing 是一个无先后顺序的准确 MIDI 音高 multiset，包括重复音和八度。

V1 仅保存柱式和弦，不保存琶音顺序、独立时值、踏板轨迹或逐音力度。

允许音域 A0–C8（MIDI 21–108），最少 2 个音，最多 16 个音。

## 10.2 创建方式

MIDI Capture：进入 capture 状态后读取当前物理按键；用户点击 “Use Current Notes” 冻结音符集合，再试听或保存。

On-screen Piano：点击琴键切换选中/取消；选中集合可试听、清空和保存。

V1 评分与保存均忽略 sustain pedal 的延音效果，只使用真实 Note On/Note Off 物理按键状态；界面仍可显示 pedal received。

## 10.3 保存校验

| 结果 | 条件 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| Valid | 所有 pitch classes 属于基础和弦；允许根音或 optional fifth 缺失，允许重复。 | 可直接保存。 |
| Warning: missing defining tone | 缺少三度/挂留音、七度、变化音或符号中明确写出的扩展音。 | 显示英文警告；用户可 “Save Anyway”。 |
| Warning: foreign note | 包含基础和弦公式之外的 pitch class。 | 显示外来音列表；用户可 “Save Anyway”。 |
| Invalid range/count | 少于 2 音、多于 16 音或超出 A0–C8。 | 阻止保存。 |

## 10.4 字段与操作

保存字段：id、userId、chordFormulaId、canonicalChordSymbol、name、midiNotes（升序）、bassDegree、containsRoot、rangeSemitones、noteCount、creationMethod、isExplicitDefault、createdAt、updatedAt、lastUsedAt。

系统自动生成名称 “Voicing 1”，用户可改名；名称 1–60 个字符，同一和弦下可重名但应提示。

操作：Rename、Play、Duplicate、Set as Default、Remove Default、Delete。

# 11. Inversion / Bass Note 控制

产品不提供全局 Transpose。选择 C 后不会通过按钮变为 D。

当前 Voicing 上方显示 Bass Note 选择器，选项为和弦定义中的每个独立 chord tone，例如 “Root (C)”“E bass”“G bass”。

选择某个 bass 后，系统生成临时紧密排列：所选 chord tone 位于最低音，其余音按公式顺序向上排列。

临时排列不会覆盖个人 Voicing；用户必须点击 “Save as New Voicing” 才能永久保存。

详情区显示 slash label，例如 Cmaj9/E，但其基础归属仍是 Cmaj9。

屏幕钢琴、试听、Practice 目标和加入 Builder 的音高必须同步使用当前临时或已保存 Voicing。

# 12. 屏幕钢琴与 MIDI 实时反馈

## 12.1 屏幕钢琴

默认显示 88 键 A0–C8；可横向滚动或缩放，但音名和 MIDI 编号必须可在详情中查看。

状态至少包括 Target、Pressed Correct、Pressed Wrong、Mouse Selected、Not Yet Played。

颜色之外必须配合图例、边框或点形标记。

## 12.2 MIDI 状态

显示 Permission、Device、Connection、Last Note、Last Error。

支持用户选择多个输入设备中的一个；设备断开后显示 disconnected 并停止正式判定。

无 MIDI 时仍允许鼠标试听、创建 Voicing 和使用屏幕钢琴完成 Practice。

## 12.3 判定状态机

| 状态 | 规则 |
| --- | --- |
| Idle | 等待第一个 Note On 或鼠标按键。 |
| Collecting | 首个音后开启 700 ms input window；窗口内连续按下的音属于同一次尝试。 |
| Evaluating | 当前音集合变化后等待 250 ms 稳定时间。 |
| Success | 满足目标后只计一次成功，并锁定计数。 |
| Release lock | 必须所有物理按键和鼠标按键完全释放后才回到 Idle。 |

错误音立即显示为 Wrong，但不会立刻结束尝试。用户可释放错误音并补齐目标音；稳定 250 ms 后重新判断。

# 13. Favorites

收藏对象是具体 Voicing，而不是抽象和弦。System Default 也可作为一个可收藏对象。

同一和弦的多个 Voicing 可分别收藏。条目显示 chord symbol、voicing name、exact notes 和 last practiced。

取消收藏不删除个人 Voicing。删除被收藏的个人 Voicing 时，收藏关系必须自动删除。

Favorites 可直接作为 Practice source。

# 14. Progression Builder

## 14.1 条目与编辑

加入的是当前实际 Voicing 的快照，包括准确 MIDI 音高；后续修改原 Voicing 不应悄悄改变已保存进行。

条目显示 chord symbol、voicing name、notes、slash label。

支持 Play、Remove、Duplicate、drag reorder、Clear All。

临时 Builder 自动保存到后端并与当前用户同步。用户可命名并 Save Progression。

## 14.2 播放参数

| 参数 | 规则 |
| --- | --- |
| Time signature | 4/4，V1 不可修改 |
| Chord duration | 每个和弦 4 beats，即一小节 |
| Default BPM | 120 |
| BPM range | 40–240 |
| Velocity | 90，V1 不提供逐条调整 |
| Loop | 可开关；默认关闭 |

# 15. MIDI 导出

使用 @tonejs/midi 或等价库在浏览器或后端生成 Standard MIDI File。

导出前允许设置 File name 和 BPM；默认文件名为 progression-YYYYMMDD-HHmm.mid。

文件包含 1 个 MIDI track、4/4、设置的 BPM、PPQ 480、每条 Builder item 一小节。

同一 Voicing 的所有 notes 具有相同 start tick、duration 1920 ticks 和 velocity 90；下一个和弦在下一小节开始。

必须原样保留开放排列、重复音、准确八度和 bass note。

导出不包含钢琴采样或音频。空 Builder 时 Export 按钮禁用并说明原因。

# 16. Practice Mode

## 16.1 Source 与 Session 设置

Source：Current Scale、Neighbor Keys、Current Family、Favorites、Selected Voicings。

Mode：Chord Learning 或 Exact Voicing。

Item count：1–50，默认 10；从来源集合无重复抽取。

若来源少于请求数量，显示实际数量，并允许 “Start with all available items”。不得静默重复。

每个条目必须完成 3 次成功后进入下一条。

## 16.2 两种判定

| 模式 | 成功条件 |
| --- | --- |
| Chord Learning | 忽略八度；目标定义中的每个 pitch class 至少出现一次；允许任意八度和重复音；不得出现外来 pitch class。 |
| Exact Voicing | 当前物理按键的 MIDI note multiset 必须与目标完全一致，包括八度与重复音；不得多音或少音。 |

## 16.3 提示与计数

Visual Hints On：提前高亮全部目标键。

Visual Hints Off：不提前显示目标；用户按下后以黑色点标出按键位置，同时仍显示 correct/wrong 反馈。

每次成功后必须全部释放，再开始下一次。错误按键计入 error count，但不清零已完成的成功次数。

顶部显示 Item x/y 与 Success z/3。

完成页显示 completed items、total errors、attempts per item、total duration 和每个条目的结果。

## 16.4 练习记录

每次 Session 保存 userId、source、mode、requestedCount、actualCount、startedAt、endedAt、duration、totalErrors、每条目标、成功次数和错误次数。历史页面 V1 只需显示最近 50 次，不要求复杂统计图。

# 17. Progressions 页面

## 17.1 分区

Templates：系统内置只读进行。

My Progressions：用户从 Builder 保存的进行。

Neighbor Suggestions：包含相邻 Key 和弦的明确标注进行。

## 17.2 V1 必须提供的模板

| 适用 | 模板 |
| --- | --- |
| Major | I–V–vi–IV; ii–V–I; I–vi–IV–V; I–IV–V–I; vi–IV–I–V |
| Natural/Harmonic Minor | i–VI–III–VII; i–iv–V–i; ii°–V–i; i–VII–VI–VII; i–VI–iv–V |
| Dorian | i–IV–i–VII; i–ii–IV–i |
| Mixolydian | I–♭VII–IV–I; I–v–♭VII–IV |
| Other supported modes | 至少提供 I–IV/iv–I 与 I–VII/vii–I 两个由当前调内三和弦构成的模板；不可生成不存在的级数。 |

模板必须显示 Roman numerals、实际 chord symbols 和所用 Voicing。默认使用 System Default Voicing。

用户可 Play、Load into Builder，并在 Builder 中替换为个人 Voicing。

任何来自 Neighbor Key 的和弦必须逐项标注来源；系统不自动执行 modulation。

# 18. 数据存储、同步、备份与迁移

## 18.1 事实来源

SQLite 后端数据库是账号和用户业务数据的唯一事实来源。前端状态管理与浏览器缓存可提高体验，但刷新、换浏览器或换电脑后必须从后端恢复一致数据。

## 18.2 主要实体

| 实体 | 用途 |
| --- | --- |
| User | 账号、密码哈希、状态、创建/更新时间。 |
| Voicing | 某用户对某基础和弦的准确 MIDI 音高实现。 |
| Favorite | 用户与具体 Voicing/System Default 的收藏关系。 |
| BuilderState | 用户当前未命名 Builder 草稿。 |
| Progression | 用户保存的进行元数据。 |
| ProgressionItem | 进行中的和弦与 Voicing 快照。 |
| PracticeSession | 一次练习总记录。 |
| PracticeItemResult | 每个练习目标的成功与错误。 |
| UserPreference | 升降号偏好、最近 Key/Mode、钢琴折叠等。 |

## 18.3 同步与并发

每次新增、修改、删除均直接写入后端；成功后更新前端。不得仅在退出页面时统一保存。

数据对象包含 updatedAt。若两个设备同时修改同一对象，V1 使用 last-write-wins，并向后写入覆盖日志；不实现可视化合并。

删除操作同步到所有设备；其他已打开页面可在重新聚焦或最多 30 秒轮询后刷新。

## 18.4 个人导出/导入

Settings 提供 Export My Data，导出当前用户的 Voicings、Favorites、Progressions、Practice history 和 Preferences 为带 schemaVersion 的 JSON。

Import My Data 只导入到当前登录用户；默认采用 merge，ID 冲突时生成新 ID。用户可选择 replace，但必须二次确认。

个人导出不包含密码、其他用户、钢琴采样或系统公式。

管理员 full backup 必须包含 SQLite 数据库和应用数据版本；恢复流程写入部署文档。

## 18.5 数据库迁移

数据库 schema 与个人 JSON 均必须包含版本号。应用升级时自动执行可回滚迁移；迁移前自动创建数据库备份。

# 19. 错误与边界状态

| 场景 | 强制行为 |
| --- | --- |
| Backend unavailable | 显示 “Cannot reach the local server.”，停止业务写入，提供 Retry。 |
| Session expired | 保存当前未提交 UI 状态，跳转登录；重新登录后可继续。 |
| MIDI permission denied | 说明如何重新授权；屏幕钢琴仍可使用。 |
| MIDI device disconnected | 停止正式判定，显示 disconnected，不误计失败。 |
| Audio sample load failed | 显示错误并允许重试；和弦视觉与 MIDI 测试仍可使用。 |
| Invalid import | 不修改现有数据；显示具体 schema 或字段错误。 |
| Duplicate request | 后端保证幂等或去重，避免双击产生重复 Voicing/Progression。 |

# 20. 非功能要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| Performance | 常规筛选切换后 500 ms 内显示结果；播放按钮点击到声音开始在本地环境目标低于 150 ms。 |
| Reliability | 异常退出后已成功保存的数据不得丢失；数据库写入使用事务。 |
| Browser refresh | 刷新后恢复登录状态（会话有效时）、最近 Key/Mode、当前 Builder 和钢琴折叠状态。 |
| Security | 通过自动测试验证未授权、越权读取、越权修改与越权删除均被拒绝。 |
| Logging | 后端记录启动、登录失败、管理员操作、迁移和严重错误；日志不得记录明文密码。 |
| Licensing | 乙方交付第三方依赖与钢琴采样的许可证清单。 |
| Maintainability | 和弦公式、模式公式和 progression templates 以可读数据结构维护，不散落在 UI 代码中。 |

# 21. 核心验收用例

| 编号 | 验收场景 |
| --- | --- |
| AUTH-01 | 管理员创建 User A 和 User B；两者均能登录，网页无注册入口。 |
| AUTH-02 | User A 创建 Voicing 后，User B 的列表、搜索与直接 API 请求均无法读取该对象。 |
| SYNC-01 | User A 在电脑 1 保存 Voicing；电脑 2 同账号刷新后可看到相同 notes、name 和 timestamp。 |
| LANG-01 | 逐页检查所有可见 UI、错误和确认框，不出现中文。 |
| CHORD-01 | D Major 下 F♯ 使用正确拼写；E♭ Major 下 B♭ 使用正确拼写。 |
| CHORD-02 | C Major In Scale 至少正确显示 C、Dm、Em、F、G、Am、Bdim，并排除含调外音的和弦。 |
| CHORD-03 | G13b9#11 可被 ASCII 和 Unicode 搜索输入定位，组成音与公式一致。 |
| VOICE-01 | Cmaj System Default 为 C3、E3、G3；点击播放为同时开始的钢琴音。 |
| VOICE-02 | 用户保存 C2、G2、C3、E3、G3 后，换电脑登录仍可准确恢复。 |
| VOICE-03 | 含外来音的 Voicing 显示警告，但用户确认后可以保存。 |
| INV-01 | Cmaj 选择 E bass 后显示 C/E，键盘和播放同步变为 E 低音；未保存时不改变个人 Voicing。 |
| MIDI-01 | 目标 C3/E3/G3 时弹 C4/E4/G4，在 Exact Voicing 中不得成功。 |
| MIDI-02 | Collecting 期间逐个按下目标音可成功；持续按住只计一次，完全释放后才可再次计数。 |
| PRACTICE-01 | 10 条来源时无重复抽取；不足 10 条时明确提示并使用全部可用项。 |
| PRACTICE-02 | 同一条目完成 3 次后才进入下一条；结果页记录错误次数和总时间。 |
| BUILDER-01 | 加入个人开放 Voicing 后，Builder 显示准确 notes，并能拖动重排。 |
| MIDIEXP-01 | 导出两和弦 Builder，MIDI 中有两个连续 4/4 小节，PPQ 480，准确八度和重复音均保留。 |
| BACKUP-01 | Export My Data 后删除一个 Voicing，再 Import merge，可恢复为当前用户的新对象且不影响其他用户。 |
| OFFLINE-01 | 本地主机断开互联网但前后端同机时核心功能可用；远程设备无法连接时显示明确错误且不假装已保存。 |

# 22. 自动化测试与交付物

## 22.1 自动化测试最低要求

Vitest：全部 mode 公式、全部 chord family、alteration 组合、canonical symbol、音名拼写、转位、In Scale 筛选。

Backend tests：认证、数据隔离、CRUD、导入导出、数据库迁移。

Playwright：登录—选择和弦—保存 Voicing—收藏—加入 Builder—Practice—导出 MIDI 的完整流程。

MIDI 文件测试：解析导出文件并断言 tempo、PPQ、start、duration、velocity 与 notes。

## 22.2 乙方必须交付

可运行源代码、锁定依赖文件、构建产物。

数据库迁移文件、初始公式数据和 progression template 数据。

本地主机安装、启动、停止、升级、Cloudflare Tunnel 配置说明。

管理员用户管理和 full backup/restore 操作说明。

第三方许可证与钢琴采样许可证明。

自动化测试代码与测试报告。

至少一个测试管理员账号创建示例，但不得在仓库写入真实默认密码。

# 23. 变更控制与验收边界

乙方不得以“常见做法”替代本规格中的明确规则。发现冲突时应在开发前书面提出。

新增和弦家族、调式、移动端、离线冲突合并、网页管理员、逐音力度和复杂节奏均属于范围变更。

纯视觉样式在满足本规格布局和可用性要求的前提下由乙方设计；甲方若要求像素级风格，应另提供已确认的 Figma 或截图标注。

所有变更必须记录版本号、变更内容、影响页面、数据迁移影响与新增验收用例。

# 附录 A：页面与主要英文文案清单

| 页面 | 至少包含的英文文案 |
| --- | --- |
| Login | Username, Password, Sign In, Invalid username or password, Server unavailable |
| Library | In Scale, Neighbor Keys, All Chords, Chord Family, Search chords, System Default, Save as New Voicing |
| Favorites | Favorites, Remove from Favorites, Practice Favorites, No favorites yet |
| Builder | Progression Builder, Play All, Loop, BPM, Save Progression, Export MIDI, Clear All |
| Practice | Chord Learning, Exact Voicing, Visual Hints, Start Practice, Item, Success, Errors, Complete |
| Progressions | Templates, My Progressions, Neighbor Suggestions, Load into Builder |
| Settings | Accidental Preference, MIDI Input, Export My Data, Import My Data, Sign Out |

# 附录 B：实现决定记录

| 决定项 | 已锁定内容 |
| --- | --- |
| 多用户 | 多个本地用户，后端人工创建，网页不开放注册。 |
| 同步 | 必须跨浏览器和设备一致；数据保存于本地主机后端。 |
| 远程 | Cloudflare Tunnel 仅映射本地主机服务；数据不存 Cloudflare。 |
| 管理 | 管理员仅通过后端命令维护用户，不设网页管理员权限。 |
| 语言 | 整个产品仅使用英文。 |
| 需求依据 | 乙方不能查看参考视频，必须仅凭文档开发。 |
| 核心定位 | 和弦学习与测试工具，兼顾音乐创作者的 Voicing 记录与进行构建。 |
| 用户水平 | 从已有基础向专业能力进阶。 |